崔欣洋屹个人工作汇报（组员，工作比例 16%）

一、承担的工作

我主要负责注册管理员工作台及注册管理相关交互：

实现管理员登录后的学生和教师档案列表、新增、修改、停用等页面操作。

完善教师授课资格配置入口，展示课程资格数量，并处理目录中已归档课程资格的显示。

增加学期课程情况页面，按课程开课展示任课教师、容量、目录人数和新系统注册人数，并提供返回管理员页面的入口。

完善关闭本学期注册和重新开放注册按钮，显示状态、日期、可操作原因和错误信息。

配合检查最终关闭流程的日期限制、重复关闭防护、教师和最低人数规则以及审计反馈。

维护管理员课程状态、资格维护和注册关闭界面的自动化测试。

二、阶段成果

管理员可维护人员和教师资格、查看学期课程情况，并依据服务端提供的日期规则执行关闭或重新开放。重新开放仅改变注册状态，不撤销已产生的课程取消、账单和历史选课，也不会改变学生和教师原有日期限制。

三、遇到的问题与处理

“开放注册”状态不代表日期窗口有效，因此管理端的状态文字不能替代学生和教师的日期校验。

管理员需要区分“未关联教师”和“教师已撤回”：前者没有有效教师关联，后者表示曾有授课安排但已主动释放。

最终关闭涉及课表、课程状态、账单和审计多类数据，需要让服务端统一判断并在事务中处理，页面不能只依据按钮状态授权。

四、个人体会与后续改进

管理员页面需要把复杂状态转成用户能理解的操作提示，同时服务端仍要独立验证权限和日期。后续应补齐 Node 模拟环境所需的浏览器全局对象，复核管理员资格和注册关闭页面测试，并在真实 MySQL 环境完成操作验收。