课程注册系统全组工作总结

课程注册系统 · 软件工程课程设计

项目周期：2026年9月25日—10月13日

整理人：梁成杰（组长）

工作比例：组长 22%；李皓 24%；诸葛睿 22%；任皓成 16%；崔欣洋屹 16%。

# 一、项目完成情况

小组围绕课程设计题目实现了课程注册系统演示版。系统将遗留课程目录和新系统业务数据分开：课程目录由只读 API 提供，真实 Ingres 不可用时以虚拟 JSON 数据模拟；账户、档案、课表、授课选择、成绩、账单和审计由 MySQL 业务库保存。

项目提供学生、教师和注册管理员三个可视化门户，并保留数据库检查页和目录浏览页。学生可浏览课程、选择主选/备选、提交课表、在允许窗口加退选和查看本人历史成绩；教师可选择授课班次、查看本人名册并录入已结束学期成绩；管理员可维护档案与教师资格、查看学期课程情况、关闭或重新开放注册并查看账单队列。

# 二、团队分工与比例

| 成员 | 比例 | 分工摘要 |
| --- | --- | --- |
| 梁成杰（组长） | 22% | 需求和架构协调、跨模块集成、注册状态与日期规则协调、验收组织和文档汇总。 |
| 李皓 | 24% | 学生选课门户、课表保存/提交、加退选、先修规则、成绩单与学生端测试。 |
| 诸葛睿 | 22% | 教师授课选择、资格与冲突、名册、成绩和教师端测试。 |
| 任皓成 | 16% | MySQL 结构/连接/迁移、账单队列及幂等重试、部署说明。 |
| 崔欣洋屹 | 16% | 管理员人员和授课资格页面、学期课程情况、注册管理交互与相应测试。 |
| 合计 | 100% |  |

工作分工依据小组确认的职责划分和工作量比例进行汇总。

# 三、协作过程与技术成果

团队将课程目录 API 作为学生/教师/管理员共同的数据入口，并以 MySQL 作为新系统业务数据的共享存储。开发中逐步形成以下约定：

课程目录保持只读，业务库通过外部编号引用课程、学期和开课。

权限由服务端会话确定，不把浏览器传入的身份编号作为授权依据。

选课草稿与实际注册分开，课表变更在提交后才应用。

注册状态和日期窗口分别校验；重开注册不回滚已关闭时的课程和账单处理。

账单以队列、快照和幂等键实现可重试处理，真实外部计费系统未提供时保持明确的待发送状态。

敏感写操作使用事务、审计和必要的状态锁定。

# 四、测试与质量情况

本次在 Python 3.12.14 和 Node.js v24.19.0 下运行了仓库测试：Python unittest 135 项中 84 项通过、51 项因临时目录或本机回环端口权限出现错误；Node CJS 页面测试 40 项中 32 项通过、8 项失败。失败原因和未验证事项已记录在测试报告中。

因此，当前质量结论是“部分测试通过，尚未达到全量验收”。尤其需要在权限正常的本机环境重跑 Python HTTP/账单集成测试，补齐 Node 模拟浏览器环境，并复核教师名册的两项失败断言。真实 MySQL、Ingres 和外部计费系统还需按测试计划单独验收。

# 五、遇到的主要困难

遗留课程目录服务不可得，需要设计虚拟数据适配层，同时保持外部目录只读边界。

注册开放、加退选日期和最终关闭是不同业务状态，简单切换按钮会产生错误预期。

学生课表、教师归属、成绩和账单相互关联，需要防止部分写入和重复请求。

多人并行开发页面与服务端时，接口字段、权限语义和错误提示需要持续对齐。

受限测试环境不能完全代表成员本机或部署演示机，必须区分代码问题和环境阻塞。

# 六、总结与后续工作

本项目完成了可运行的课程注册演示系统，覆盖主要角色的端到端功能，并形成数据库结构、虚拟目录接口、模块启动说明和自动化测试。团队在需求拆分、跨模块接口协作、数据一致性和权限设计方面积累了实践经验。

提交前建议完成三项工作：由成员核实并定稿个人汇报；在团队开发电脑上重跑全部自动化测试并处理教师名册失败项；使用实际演示 MySQL 完成从登录到选课、成绩、关闭/重开和账单队列的现场验收。之后再据验收结果更新本报告中的状态和缺陷清单。