李皓个人工作汇报（组员，工作比例 24%）

课程注册系统 · 软件工程课程设计

项目周期：2026年9月25日—10月13日

# 一、承担的工作

我主要负责学生课程注册板块的需求实现与验证：

实现学生登录后的课程目录浏览和学期课程选择界面，展示课程、先修要求、授课教师、容量与注册人数。

实现主选和备选课程的排序、草稿保存、首次提交及表单状态反馈。

配合实现课程提交规则，包括先修课程、课程容量、开课状态、教师安排和时间冲突校验。

实现加退选期间在既有课表基础上调整课程；关注保留课程不被重复注册，保存草稿与正式提交的差别，以及退选历史的保留。

完善注册关闭和过期日期下的禁用状态，维护学生成绩单学期筛选和只查看本人数据的页面行为。

配合编写和运行学生课程浏览、关闭注册、加退选、先修及成绩单相关测试。

# 二、阶段成果

学生可以查看虚拟目录中的学期开课、提交符合规则的初始课表，并在允许的加退选窗口调整课表。成绩单支持选择已结束学期。页面对满员、目录刷新失败、注册关闭和缺少选课资格等情况提供明确反馈。

# 三、遇到的问题与处理

自动刷新课程数据可能覆盖学生尚未保存的选择，因此需要区分服务端旧数据和浏览器本地编辑状态。

加退选不能简单把整张课表删除后重建，否则会改写保留课程的注册时间和历史状态；处理时需要按保留、新增、退选差异更新。

注册重新开放不应自动越过原日期限制，学生页面和后端都必须检查注册状态与时间窗口。

# 四、个人体会与后续改进

学生端规则紧贴真实选课场景，页面状态和服务端校验必须同时一致。后续应在实际浏览器和演示 MySQL 环境中完成完整操作演练，并核对新增的界面边界测试结果。