梁成杰个人工作汇报（组长，工作比例 22%）

课程注册系统 · 软件工程课程设计

项目周期：2026年9月25日—10月13日

# 一、承担的工作

作为组长，我主要承担需求梳理、任务协调和系统集成工作：

对照课程设计题目整理系统边界，明确遗留课程目录保持只读、新系统业务数据由 MySQL 保存，并推动用虚拟 JSON 目录支撑没有真实 Ingres 环境时的开发演示。

组织学生、教师、注册管理员和外部目录/账单系统的功能拆分，协调 API、数据字段、启动顺序和演示流程。

跟进注册开放、关闭与重新开放规则的统一，重点明确“注册状态”和“日期窗口”是两类条件，防止重开注册误恢复已取消课程或绕过过期日期。

参与跨模块联调与问题排查，推动事务、权限检查、审计和异常提示在关键写操作中保持一致。

汇总开发计划、需求、设计、测试和全组总结文档，组织演示前的交付检查。

# 二、阶段成果

项目形成了只读课程目录 API、MySQL 业务数据库和学生/教师/管理员三个独立网页入口。业务流程覆盖学生选课、教师授课与成绩、管理员档案和注册期间管理。跨模块数据通过课程目录标识关联，课程目录本身不由新系统修改。

# 三、遇到的问题与处理

真实课程目录数据库无法在开发环境使用，因此协调以 JSON 虚拟数据模拟目录接口，并保留数据源切换边界。

注册开放状态容易被理解为学生随时可编辑。我推动把状态检查与起止日期检查分开说明，并让服务端对写请求重新校验。

账单接收端未提供真实环境，项目采用队列、幂等键和本地参考接收端表达可验证的接口边界，不把待发送误报为已送达。

# 四、个人体会与后续改进

组长不仅需要安排任务，也要尽早统一跨模块数据和状态含义。后续应在真实 MySQL 和成员电脑上完成整套端到端演练，复核个人分工记录，并解决测试报告中列出的环境阻塞与前端测试失败，再确认最终验收结论。